## Slide 1
ОТЧЕТЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕСТИРОВАНИЯ

## Slide 2
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕСТИРОВАНИЯ
Официальный документ, описывающий результаты, полученные в ходе проведения определенных видов/уровней тестирования.

## Slide 3
ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ ОТЧЕТОВ
Предоставить статистику по количеству проверок и результатам их выполнения;
Предоставить статистику по количеству и серьезности найденных дефектов в приложении;
Повысить осведомленность команды о качестве текущей версии приложения;
Обратить внимание команды и владельцев бизнеса на области, которые нуждаются в исправлении дефектов
Дать рекомендации относительно выпуска или наоборот задержки выпуска версии в релиз.

## Slide 4
СТРУКТУРА ОТЧЕТА
Уровень/вид проведенного тестирования;
Количество пройденных проверок (test cases/test scenarios/checkpoints):
  Общее количество;
  Количество успешно пройденных (passed);
  Количество неудачных (failed);
  Количество заблокированных проверок (blocked);
Количество найденных багов:
  Общее количество
  Количество critical багов
  Количество major багов
  Количество minor багов
  Количество trivial багов
Области / компоненты, которые наиболее повреждены багами (больше 75% проверок failed)
Проблемы, с которыми столкнулись в процессе выполнения задания.

## Slide 5
Integration test of AgilQuest with Microsoft Exchange Server (build 1.2.33)
Test cases :
  Total = 120
  Passed = 23
  Failed = 70
  Blocked = 27
  Bugs that were found during this round of integration test:
  Total = 75
  Critical bugs = 2
  Major bugs = 24
  Minor bugs = 35
  Trivial bugs = 14
Please, note that the following scenarios are fully not working and require urgent fixes:
Sync of recurring meetings;
Sync of meetings for multiple invitees.
During testing we ran into a number of test cases that require update. They will be updated after regression testing of the AgilQuest system.